AUD 디지털 치료 소프트웨어

MVP 기능 명세서

입원 후 3개월 알코올 사용 장애 환자용 LLM 기반 인지행동치료(CBT) 앱

버전: v3.0 (대회 데모 집중)

작성일: 2026년 5월

대상 독자: 개발팀 전체 (개발자·기획·임상 자문 포함)

본 버전의 범위

기술적 구현 검증을 목적으로 하는 프로토타입

실제 환자 사용 전에는 의료진 연계 기능 재구축이 필수

목차

1.  문서의 목적과 읽는 방법

2.  제품 개요

3.  핵심 임상 개념 (비전공자용 사전)

4.  환자 앱 기능 명세 (P1~P5, P8)

5.  의료진 포털 기능 명세 (D0, D2, D4)

6.  시스템 기능 명세 (백엔드 핵심 기능)

7.  데이터 모델 (개요)

8.  비기능 요구사항

9.  MVP 범위 외 (Post-MVP)

10. 다음 단계

1. 문서의 목적과 읽는 방법

1.1 이 문서는 무엇인가

이 문서는 입원 치료를 마친 알코올 사용 장애(Alcohol Use Disorder, AUD — 흔히 '알코올 의존증'으로 알려진 정신건강 진단명) 환자가 퇴원 직후부터 3개월간 사용할 LLM(Large Language Model, 대규모 언어 모델 — ChatGPT 같은 대화형 인공지능) 기반 인지행동치료(CBT, Cognitive Behavioral Therapy — 환자의 생각·감정·행동의 연결을 다루는 검증된 심리치료 기법) 앱의 MVP(Minimum Viable Product, 최소 기능 제품) 기능을 정의합니다.

문서는 다음 두 가지 목적을 동시에 갖습니다:

- 개발팀이 무엇을 만들어야 하는지 합의하는 기준점

- 개발팀 안의 비전공자(임상 지식 없는 개발자, 의학 배경 없는 기획·디자인 인력)도 같은 그림을 그릴 수 있도록 임상 용어를 풀어 설명

1.2 본 버전(v3.0)의 핵심 범위

본 MVP는 대회 출품용 시연 데모입니다

v3.0은 대회 데드라인(6월 27일) 안에 시연 가능한 데모 완성을 목표로 v2.0에서 추가 축소되었습니다. v2.0 대비 축소 사항: 의료진 포털을 환자 입력·조회 최소 기능으로 단순화, JWT Refresh Token 제거, audit log 삭제, 갈망 일지 자동 기록 Post-MVP로 이동, 안드로이드 단일 플랫폼. 의료진 알림 시스템(SMS·푸시·24/7 SLA·백업 의료진)은 v2.0에서 이미 빠졌습니다. 위기 신호 발생 시 환자에게 119/1393 안내가 표시되며, 의료진에게 자동 전달되지 않습니다. v3.0에서 추가로 단순화된 정책: 안전 분류기 등급 A 발생 후 LLM 잠금 해제는 의료진의 명시적 액션 대신 환자 앱이 시간 기반(24시간 경과) 또는 환자의 명시적 확인으로 처리. 따라서 본 MVP의 사용 범위는 다음에 한정됩니다: 대회 시연, 사내 기술 검증. 실제 환자 서비스 전에는 의료진 알림·잠금 해제 흐름·세부 안전 정책을 다시 구축해야 합니다.

1.3 v2.0에서 v3.0으로의 변경 요약

v3.0은 대회 데드라인을 위해 v2.0에서 다음을 축소했습니다.

| 항목 | v2.0 | v3.0 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 의료진 포털 | D0+D2+D4 (7개+4개+3개 화면 기능) | D0(2개)+D2(2개)+D4(2개) 최소 기능 | 환자 입력·조회만 |
| 의료진 자동 잠금 해제 | D4 잠금 해제 엔드포인트 | Post-MVP | 안전 분류기는 유지, 해제 흐름 단순화 |
| JWT 토큰 | Access + Refresh 토큰 회전 | 단일 Access Token (24시간/8시간) | 복잡도 감소 |
| Audit log | 환자 대화 원본 접근 등 audit 기록 | Post-MVP | 구현 부담 감소 |
| 갈망 일지 자동 기록 | 갈망 대화 종료 시 자동 생성 | Post-MVP | 구현 부담 감소 |
| 페이지네이션 | 포함 | 포함 (유지) | 보류 결정 |
| 플랫폼 | iOS·Android 양쪽 | 안드로이드만 | 개발 시간 절감 |

1.4 읽는 방법

각 기능은 다음 4가지 항목으로 정리되어 있습니다:

- 무엇을 하는 기능인가 — 한두 문장 설명

- 왜 필요한가 — 임상적 근거(어떤 의학적 이유로 이 기능이 있어야 하는지)와 제품적 근거(사용자 경험 측면의 이유)

- 어떻게 동작하는가 — 입력·처리·출력의 흐름을 비전공자가 따라갈 수 있게 단계별로

- 주의·한계 — 이 기능이 잘못 동작하면 어떤 위험이 있는지, 어떤 가정을 깔고 있는지

1.5 용어 표기 규칙

의학·기술 용어는 처음 등장할 때 다음과 같이 표기합니다:

예: AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test, 알코올 사용 장애 선별 검사 — 10문항으로 음주 위험도를 평가하는 표준 도구)

이후 같은 용어는 약어로만 사용합니다. 3장에 약어 사전이 있습니다.

1.6 본 문서가 다루지 않는 것

- 의료기기 인허가, 식약처 규제 등 법적·규제 이슈

- UI 디자인의 시각적 세부사항 (별도 디자인 문서)

- API 명세 (다음 단계에서 별도 문서로 작성 예정)

- 운영·배포·인프라 세부사항

- 의료진 연계 기능의 상세 (본 버전에서 의도적으로 축소, 9장 Post-MVP 참조)

2. 제품 개요

2.1 한 줄 정의

제품 한 줄 정의

정신건강의학과 입원 치료를 마친 알코올 의존증 환자가 퇴원 후 3개월간 LLM과의 대화로 인지행동치료를 받아 단주를 유지하도록 돕는 모바일 앱.

2.2 누가 사용하는가

두 종류의 사용자가 있습니다.

2.2.1 환자

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 임상 상태 | 정신건강의학과 입원 치료를 받은 알코올 사용 장애 환자 (DSM-5 중등도~중증) |
| 사용 시점 | 퇴원 직후부터 3개월간 |
| 연령 | 20세 ~ 50대 초반 |
| 동기 수준 | 자발적 단주 의지가 있는 환자 |
| 접근성 | 지리적 이유 등으로 대면 외래 빈도가 낮은 환자가 핵심 타겟 |

2.2.2 의료진

본 v3.0에서 의료진의 역할은 v2.0 대비 추가로 축소되었습니다 — 환자 입력·조회 최소 기능만 유지.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 주체 | 환자를 입원 치료한 정신건강의학과 의사 |
| v3.0 유지 역할 | D0(퇴원 정보 입력), D2(환자 목록·상세 조회), D4(약물 갱신·프로그램 상태 변경만) |
| 접근 방식 | 웹 포털 (PC 브라우저) |
| v2.0에서 v3.0으로 추가 삭제 | 안전 이벤트 확인 처리, 세션 이력 별도 조회, 대화 원본 로그 조회, 갈망 일지 조회, LLM 잠금 해제, Phase 수동 조정, 환자 메시지 발송 |
| v2.0 이전부터 삭제된 역할 | 24/7 위기 알림 수신, 백업 의료진 등록, 실시간 SLA 응답 |

2.3 핵심 가치

이 제품이 해결하는 문제

퇴원 후 첫 3개월은 알코올 의존증 환자가 가장 재발하기 쉬운 시기입니다 (90일 이내 재발률 40~60%, NIAAA 가이드라인 기준). 그러나 외래 진료는 보통 2~4주에 한 번이라 진료 사이의 긴 공백이 발생합니다. 본 앱은 이 공백 동안 환자에게 인지행동치료(CBT)를 매주 제공함으로써 단주 유지율 향상에 기여하는 것을 목표로 합니다.

2.4 사용 흐름 (환자의 시점에서)

환자가 이 앱을 처음 만나는 순간부터 종료까지의 흐름입니다.

| 시점 | 환자가 경험하는 것 | 그 시점에 시스템이 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 퇴원 1~2일 전 | 주치의가 '퇴원 후에 사용할 앱이 있다'고 설명. 앱 다운로드 및 초기 코드 입력. | 의료진이 D0 화면에서 환자의 진단·약물·트리거·SSO를 입력. 환자 계정 생성. |
| 퇴원 1일째 | 앱 첫 실행. 자기소개와 12주 프로그램 안내. Week 1 도입 세션 시작. | Week 1 세션 컨텍스트 LLM 활성화. 첫 일일 체크인 알림 설정. |
| 매일 | 저녁 8시에 일일 체크인 알림. 3~5분 동안 기분·갈망·수면·복약 보고. | 체크인 데이터 누적. 안전 분류기가 위험 신호 검사. |
| 매주 (환자가 선택한 요일) | 주 1회 핵심 CBT 세션. LLM과 약 40분 대화. | Week N 시스템 프롬프트로 LLM 진행. 세션 종료 시 세션 요약기가 다음 세션용 요약 생성. |
| 갈망이 올 때 | P3 화면에서 LLM과 즉시 대화. 횟수 제한 없음. | 갈망 대화 컨텍스트로 분리 운영. |
| 응급 위기가 올 때 | 치료 화면 중단 후 119/1393 안내 화면 표시. | 안전 분류기가 등급 A(자살·급성중독) 신호 감지. LLM 대화 중단. |
| 비응급 위험 신호 시 | LLM이 일반 대화 대신 적절한 분기(RESU·SOMA) 응답. | 안전 분류기가 등급 B(재발·복약중단·PAWS) 신호 감지. 분기 응답. |
| 12주째 (Week 12) | 종결 세션. 진전 검토 후 프로그램 종료. | 프로그램 상태를 completed로 변경. 데이터 보존. |

2.5 시스템 전체 구조 (5개 레이어)

앱은 위에서 아래로 5개 레이어로 구성됩니다. 각 레이어는 한 가지 역할만 담당합니다.

| 레이어 | 이름 | 역할 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 접점 | 환자 모바일 앱(P1~P5, P8) + 의료진 웹 포털(D0, D2, D4) |
| 2 | API 게이트웨이 | 어느 사용자가 어느 화면을 요청했는지 확인하고 적절한 서버로 보냄 |
| 3 | 안전 분류기 | 모든 환자 입력을 검사해 5종 위험 신호를 2등급(A 응급 / B 비응급)으로 분류 |
| 4 | LLM 오케스트레이션 | 3종 메인 컨텍스트(세션·갈망·재발/복약) + 3종 보조(단계 판단기·세션 요약기·안전 분류기 LLM) |
| 5 | 출력 검증 | LLM이 만든 답변을 환자에게 보내기 전에 2종 필터(의학 어휘·AVE) 검사 |

데이터 저장(PostgreSQL + S3)은 모든 레이어가 공유합니다.

3. 핵심 임상 개념

이 장은 본 문서의 나머지 부분을 이해하기 위해 필요한 임상 개념을 정리합니다. 이미 알고 있는 독자는 4장으로 건너뛰어도 됩니다.

3.1 알코올 사용 장애와 입원 후 환자의 특성

3.1.1 알코올 사용 장애란

알코올 사용 장애(AUD)는 음주 행동이 본인의 건강·관계·일상에 해를 끼치는데도 음주를 줄이거나 멈추지 못하는 상태를 가리키는 정신건강 진단입니다. 흔히 '알코올 의존증'으로 알려져 있으며, 미국정신의학회의 진단 매뉴얼 DSM-5에서 11가지 증상 중 몇 개에 해당하는지에 따라 경도·중등도·중증으로 분류합니다. 본 앱은 입원 치료가 필요할 정도였던 환자, 즉 중등도~중증을 다룹니다.

3.1.2 입원 후 환자의 특수성

외래 환자가 아니라 '입원 후 환자'를 다룬다는 점이 본 앱의 설계 전반에 영향을 줍니다. 입원 후 환자는 다음과 같은 특성을 갖습니다:

- 이미 진단이 확정되어 있고 중증도가 명확합니다 (외래 환자처럼 진단부터 시작할 필요가 없음).

- 입원 중에 급성 금단 증상(술을 끊었을 때 첫 며칠~1주에 나타나는 손떨림·발작·섬망 등)은 의료 환경에서 이미 처리되었습니다. 앱이 마주칠 가능성이 낮습니다.

- 대신 PAWS(Post-Acute Withdrawal Syndrome, 지연성 금단 증후군 — 수면 장애·집중력 저하·불안·갈망이 수주~수개월 지속되는 상태)가 핵심 관심 대상이 됩니다.

- 퇴원 후 첫 3개월의 재발 위험이 가장 높습니다 (90일 이내 재발률 40~60%).

- 자살 위험이 일반 인구의 약 10배 수준입니다. 본 앱은 이 위험을 가장 우선순위 높게 다룹니다.

- 동반 정신질환(우울·불안)이 매우 흔합니다.

- 입원 중 알코올 의존 치료 약물(날트렉손·아캄프로세이트·디설피람 등 — 음주 욕구를 줄이거나 음주 시 불쾌감을 유발하는 약)이 처방된 경우가 많고, 복약을 끊으면 재발 위험이 높아집니다.

3.2 인지행동치료(CBT)의 작동 원리

CBT는 환자의 '생각·감정·행동의 연결'을 다루는 검증된 심리치료 기법입니다. 핵심 가정은 다음 한 문장으로 요약됩니다:

CBT의 핵심 가정

같은 사건도 사람마다 다르게 해석하기 때문에, 사건 자체가 아니라 '사건에 대한 해석'을 바꾸면 감정과 행동이 바뀐다.

3.2.1 ABC 모델

CBT가 사용하는 가장 기본 도구입니다. ABC는 다음 세 가지를 뜻합니다:

- A (Antecedent, 선행 사건) — 어떤 상황·시간·장소·사람이 있었는가

- B (Belief, 해석·생각) — 그 상황을 어떻게 받아들였는가

- C (Consequence, 결과 — 감정과 행동) — 어떤 감정이 들었고 어떤 행동을 했는가

예: 회식 자리(A)에서 '한 잔 정도는 괜찮을 거야'(B)라고 생각해 음주(C)했다. CBT는 B 단계의 생각을 바꾸도록 훈련합니다.

3.2.2 본 앱이 따르는 12주 CBT 매뉴얼

본 앱은 Project MATCH CBT Therapy Manual(Kadden et al. 1995)을 기반으로 한 12주 구조를 따릅니다. Project MATCH는 미국 NIAAA(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 미국 국립알코올남용연구소)가 1990년대에 수행한 대규모 임상 연구로, 알코올 사용 장애 CBT의 표준이 된 매뉴얼을 만들어냈습니다.

12주는 4개 Phase로 묶여 있습니다:

| Phase | 기간 | 초점 | 주요 세션 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 · 동기 | Week 1-2 | 단주 동기 재확인, 입원 경험 회고 | 도입, 갈망 대처 |
| Phase 2 · 분석 | Week 3-4 | 환자 본인의 음주 패턴 분석 | 사고 관리, 문제 해결 |
| Phase 3 · 기술 훈련 | Week 5-11 | 구체적 대처 기술 학습 | 거절 기술, 응급 대비, SID 인식, 선택 세션 |
| 종결 | Week 12 | 프로그램 마무리, 진전 검토 | 종결 |

3.3 본 앱에서 다루는 5가지 위험 신호 (2등급 처리)

환자의 모든 입력(메시지·체크인 데이터)은 5가지 위험 신호 중 하나라도 해당하는지 검사받습니다. 이를 안전 분류(Safety Classification)라고 부릅니다. v2.0에서는 5종을 응급도에 따라 2등급으로 분리해 처리합니다.

3.3.1 등급 A · 응급 (LLM 대화 중단 + 119/1393 안내)

| 위험 신호 | 무엇인가 | 예시 표현 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자살 위험 | 자살 사고·계획·시도 신호 | '사라지고 싶다', '다 끝내고 싶다' | LLM 중단 + 1393 안내 |
| 급성 중독 | 현재 음주 중이거나 만취 추정 | '지금 마시고 있어요', 술 취한 듯한 입력 패턴 | LLM 중단 + 119 안내 |

등급 A는 LLM이 어설프게 개입하지 않고 명확히 사람에게 넘기는 구조. 본 v3.0에서는 의료진 자동 알림 없이 환자에게 119/1393 연락처만 표시. 안내 메시지가 표시되면 환자의 응답을 기다리지 않고 환자 앱이 클라이언트 측에서 모든 LLM 대화 기능의 진입을 차단(잠금 처리). 잠금 해제는 환자 앱이 시간 기반(24시간 경과) 또는 환자의 명시적 확인(P4 ‘다시 시작하기’ 탭)으로 처리하며, 백엔드는 SafetyEvent 기록과 lock 상태 노출만 담당.

3.3.2 등급 B · 비응급 (LLM이 전용 분기로 응답)

| 위험 신호 | 무엇인가 | 예시 표현 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재발 신호 | 환자가 음주를 다시 시작했음을 보고 | '어제 한 잔 마셨어요' | RESU 분기로 전환 |
| 복약 중단 | 처방된 약을 임의로 끊음 | '약 안 먹은 지 며칠 됐어요' | SOMA 분기로 전환 |
| PAWS | 지연성 금단 증상 (수면·갈망·집중력 저하 등 지속) | '한 달째 잠을 못 자요' | 일반 대화에서 인식 + 자료 안내 |

등급 B는 LLM이 적절한 분기 응답으로 처리. 응급 상황이 아니므로 119/1393 안내는 부적절. 환자의 안전 관련 정보(다음 외래 시 의료진과 상의 권유 등)는 분기 응답에 포함.

3.4 자주 등장하는 영어 약어 사전

| 약어 | 풀어쓰기 | 한 줄 설명 |
| --- | --- | --- |
| AUD | Alcohol Use Disorder | 알코올 사용 장애 (알코올 의존증) |
| CBT | Cognitive Behavioral Therapy | 인지행동치료 |
| LLM | Large Language Model | 대규모 언어 모델 (ChatGPT 같은 대화형 AI) |
| MVP | Minimum Viable Product | 최소 기능 제품 |
| MI | Motivational Interviewing | 동기강화상담 |
| RP | Relapse Prevention | 재발 방지 (Marlatt 1985 모델) |
| AVE | Abstinence Violation Effect | 단주 위반 효과 (한 번 마셨으니 다 망쳤다는 인지 왜곡) |
| PAWS | Post-Acute Withdrawal Syndrome | 지연성 금단 증후군 |
| SSO | Significant Support Other | 주된 지지자 (배우자·가족·가까운 친구) |
| NRS | Numeric Rating Scale | 0~10 숫자로 강도를 표현하는 척도 |
| EMA | Ecological Momentary Assessment | 일상 순간 평가 |
| RESU | Resumed Drinking procedure | 재발 대응 절차 (NIAAA CBI 매뉴얼 4.4) |
| SOMA | Support for Medication Adherence | 복약 순응 지원 절차 (NIAAA CBI 4.5) |
| NIAAA | National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism | 미국 국립알코올남용연구소 |
| CBI | Combined Behavioral Intervention | 복합 행동 개입 매뉴얼 |
| DSM-5 | Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. | 미국정신의학회 진단 기준 |
| SID | Seemingly Irrelevant Decisions | 무관해 보이는 결정 (재발로 이어지는 작은 선택들) |

범례 — MVP 등급과 근거 강도

이 문서의 각 기능에는 두 가지 메타 정보가 붙어 있습니다.

MVP 등급

| 등급 | 의미 |
| --- | --- |
| MVP-핵심 | 이 기능이 없으면 제품이 성립하지 않음. 첫 출시에 반드시 포함. |
| MVP-지원 | 핵심 기능이 동작하기 위해 필요한 최소 보조 기능. |
| Post-MVP | 가치는 있지만 이번 단계에서 제외. 9장에서 다룸. |

임상 근거 강도

| 강도 | 의미 |
| --- | --- |
| 강한 근거 | RCT(무작위 대조 시험), 메타분석, 주요 가이드라인(NIAAA, APA 등)에 기반 |
| 중간 근거 | 관찰 연구, 소규모 임상 연구 |
| 약한 근거/이론적 | CBT 이론, 전문가 합의, 유사 영역 추론 |
| 근거 부족 - 가설 | 명확한 임상 근거 없이 제품 가설로 제안 |

4. 환자 앱 기능 명세

환자 모바일 앱은 6개 화면(P1~P5, P8)으로 구성됩니다. v1.0의 P6(학습 화면)과 v2.0의 P7(의료진 메시지)은 본 버전에서 제외되었고 9장에 Post-MVP로 표시되어 있습니다. 다음 외래 일정은 P1 홈에 통합 표시됩니다.

4.0 화면 구성 요약

| 화면 ID | 이름 | 주요 역할 | 방문 빈도 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 홈 | 오늘의 상태 요약, 다음 할 일 안내 | 매일 |
| P2 | 일일 체크인 | 기분·갈망·수면·복약 보고 | 매일 1회 |
| P3 | 대화 | LLM과의 모든 대화 (세션·갈망·자유) | 주 1회 세션 + 갈망 시 추가 |
| P4 | 응급 안내 | 119/1393 연락처 안내 화면 | 위기 신호 발생 시 |
| P5 | 진도 (단순) | 단주 일수 + 세션 진행률 | 주 1~2회 |
| P8 | 설정 | 알림 시간, SSO 정보, 개인정보 | 초기 + 변경 시 |

4.1 P1 · 홈 화면

4.1.1 오늘의 상태 카드

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 약한 근거/이론적 |

무엇을 하는 기능인가  환자가 앱을 열면 가장 먼저 보는 화면. 오늘의 단주 일수, 다음 세션까지 남은 일수, 오늘 해야 할 일(체크인·세션) 한눈 표시.

왜 필요한가  환자가 매일 앱을 열게 만드는 진입점. 단주 일수 표시는 자기효능감 강화에 기여한다는 디지털 건강 분야의 관찰 연구가 있음.

어떻게 동작하는가

- 앱 실행 시 백엔드에서 환자 ID로 현재 상태 조회

- 단주 일수 = (오늘 - 퇴원일) - (재발 보고로 인한 차감 일수)

- 다음 세션까지 남은 일수 = (예정된 세션일 - 오늘)

- 오늘의 할 일 카드: 일일 체크인 미완료 시 표시, 세션 예정일이면 표시

주의·한계  단주 일수가 환자의 정체성이 되면 재발 시 자기비난이 커진다. 재발 보고 시에도 '단주 일수 0일'로 리셋하지 않고 '학습의 기회였습니다, 이어서 가요' 메시지로 차감만 표시하는 방식 권장.

4.1.2 응급 안내 버튼 항상 노출

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  P4 응급 안내 화면으로 1탭에 이동할 수 있는 버튼이 모든 화면에 항상 보이게 배치.

왜 필요한가  위기 상황에서 환자가 메뉴를 찾아 헤매면 안 됨. 119/1393 자원에 즉시 접근 가능해야 함.

어떻게 동작하는가

- 모든 화면 상단 또는 하단 고정 영역에 '도움이 필요해요' 버튼

- 탭 시 즉시 P4 화면으로 이동

- 버튼 색상은 차분한 색 (빨간색 회피 — 빨간색은 '위험·실패' 신호로 환자에게 부정적 자극)

주의·한계  이 버튼을 가린 채로 다른 기능에 집중시키면 안 됨. UI 변경 시에도 이 원칙은 절대 양보 금지.

4.2 P2 · 일일 체크인

4.2.1 4가지 항목 NRS 보고

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 중간 근거 |

무엇을 하는 기능인가  매일 저녁(기본 8시) 알림 후 환자가 4가지 항목(기분·갈망·수면 시간·복약 여부)을 3~5분 안에 보고.

왜 필요한가  Ecological Momentary Assessment(EMA)의 변형. 매일 자가 보고가 단주 유지에 기여한다는 디지털 건강 연구의 관찰 결과.

어떻게 동작하는가

- 기분: 0(매우 나쁨) ~ 10(매우 좋음) 슬라이더

- 갈망 강도: 0(없음) ~ 10(참기 매우 어려움) 슬라이더

- 수면 시간: 시간 입력 (선택지: 0~12시간)

- 복약 여부: 처방받은 약별로 Y/N + 부작용 자유 메모(선택)

- 선택 자유 메모: 한두 문장 자유 입력 (선택)

- 제출 시 백엔드에 저장, 안전 분류기가 즉시 분석

- 안전 분류기 결과: 등급 A 발견 시 P4 자동 이동, 등급 B 발견 시 P3에서 분기 응답 제공

주의·한계  체크인이 너무 길면 순응도가 급격히 떨어진다 — 3분 이내가 핵심 기준.

4.3 P3 · 대화 화면

4.3.1 주 1회 핵심 세션 진행

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  환자가 D0에서 선택한 요일에 알림이 오고, P3에서 LLM과 약 40분 동안 Week N CBT 세션을 진행.

왜 필요한가  Project MATCH CBT 매뉴얼이 검증한 표준 치료 형태. 12주 구조화된 CBT가 단주 결과를 유의하게 개선한다는 강한 임상 근거.

어떻게 동작하는가

- 세션 시작 시 백엔드에서 환자의 current_week 조회

- 해당 Week의 세션 시스템 프롬프트 로드 (Week 1~12 중 하나)

- 프롬프트에 환자 컨텍스트(D0 정보 + 직전 세션 요약 + 최근 7일 체크인) 주입

- 5단계 진행: ①체크인 리뷰 ②지난 주 과제 리뷰 ③핵심 콘텐츠 전달 ④개인화 적용 ⑤이번 주 과제

- 단계 판단기(Sonnet 4.6)가 매 환자 발화 후 현재 단계 추적, 전환 시점 결정

- 세션 종료 시 세션 요약기가 다음 세션용 인계 요약 생성 (6장에서 상세)

- 세션 요약을 데이터 저장소에 기록

주의·한계  단계 3(핵심 콘텐츠)을 LLM이 진행하는 것은 야심찬 설계이며 환각 위험이 존재. 출력 검증 2종 필터(의학 어휘·AVE)가 안전망. 임상가에 의한 시뮬레이션 사전 검증 필요.

4.3.2 갈망 시 무제한 대화

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  갈망이 올 때 환자가 P3에서 LLM과 즉시 대화 가능. 횟수·시간 제한 없음. 세션과 별도의 컨텍스트로 진행.

왜 필요한가  NIAAA CBI 매뉴얼의 위기 개입 원칙: 갈망 발생 시 즉시 접근 가능해야 함.

어떻게 동작하는가

- 환자가 P3에서 '갈망 대화 시작' 진입

- 갈망 대화 시스템 프롬프트 로드

- 컨텍스트에 최근 7일 갈망 로그 + 환자가 학습한 대처 기술 포함

주의·한계  갈망 대화에서 환자가 음주 보고를 하면 즉시 RESU 분기로 전환. 갈망 대화의 분량이 폭주하면 LLM 비용이 급증 — 환자별 일일 토큰 한도 모니터링 필요.

4.3.3 위험 신호 발생 시 자동 처리

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  대화 중 환자가 등급 A(자살·급성중독) 신호를 보이면 LLM 대화를 즉시 중단하고 P4 응급 안내 화면으로 이동. 등급 B(재발·복약중단·PAWS) 신호 시 LLM이 적절한 분기 응답.

왜 필요한가  임상에서 인간 치료사가 위기 신호를 발견하면 세션을 중단하는 것이 표준. LLM도 동일해야 함. 응급 시 LLM이 어설프게 개입하지 않고 명확히 외부 자원으로 넘기는 것이 책임 있는 설계.

어떻게 동작하는가

- 안전 분류기가 매 환자 발화마다 5종 위험 신호 검사

- 등급 A 발견 시: 백엔드가 SafetyEvent 기록 및 lock 상태(llm_locked=true) 노출, 환자 앱이 현재 LLM 응답 표시 중단 및 모든 LLM 대화 진입을 클라이언트 측에서 차단, P4 응급 안내 화면으로 강제 이동

- 등급 B 발견 시: 현재 컨텍스트 일시 정지, 해당 분기(RESU 또는 SOMA) 컨텍스트로 전환

- 환자에게 '잠깐 다른 이야기를 해도 될까요?' 자연스러운 안내 (등급 B만)

- PAWS 신호는 일반 대화 안에서 인식되며 별도 자료 안내

- 분기 종료 후 환자가 원하면 원래 컨텍스트로 복귀 (등급 B만)

주의·한계  등급 A 발생 시 LLM 대화가 잠긴 후, v3.0에서는 의료진의 D4 잠금 해제 흐름이 Post-MVP로 이동되었으므로 환자 앱이 자체적으로 처리: (a) 시간 기반 — 잠금 후 24시간 경과 시 자동 해제, (b) 사용자 확인 기반 — 환자가 P4에서 '괜찮습니다, 다시 시작하기' 버튼 명시적 탭. 이는 대회 데모 단순화 정책이며, 실 환자 서비스 전에는 의료진의 명시적 잠금 해제 흐름을 다시 복원해야 함.

4.4 P4 · 응급 안내 화면

4.4.1 119/1393 연락처 표시

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  P4 진입 시 1393(자살예방상담전화), 119, 환자가 D0에서 등록한 SSO 연락처를 1탭에 연결 가능. v1.0에 있던 'AI와 먼저 이야기하기'(CRIS) 옵션은 v2.0에서 삭제됨.

왜 필요한가  위기 시 명확한 사람 자원으로 연결. LLM이 임상 평가 없이 안정화 메시지를 제공하던 v1.0 CRIS 옵션은 LLM의 임상 위험 부담이 컸으므로 v2.0에서 의도적으로 제외.

어떻게 동작하는가

- P4 화면 상단: 1393 큰 버튼 (탭 시 즉시 전화 연결)

- P4 화면 중단: 119 응급실 (탭 시 전화 연결)

- P4 화면 하단: SSO 연락처 (D0 등록된 경우, 탭 시 전화 또는 SMS)

- 안내 메시지: '지금 안전한 곳에 있나요? 위 번호로 전화하세요'

- P4 진입 자체가 안전 이벤트로 기록 (의료진이 D2 진료 시 확인 가능)

- P4 노출 후 환자 앱이 클라이언트 측에서 LLM 대화 진입을 차단 — 잠금 해제 정책은 4.3.3 주의·한계 참조

주의·한계  이 화면의 UX는 단순하고 명확해야 함. 화려한 디자인 금지. 환자가 위기 상태에서도 0.5초 안에 다음 행동을 결정할 수 있어야 함.

4.5 P5 · 진도 화면 (단순)

4.5.1 단주 일수 및 세션 진행률

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-핵심 | 약한 근거/이론적 |

무엇을 하는 기능인가  단주 일수, 세션 진행률(12주 중 N주 완료)을 시각적으로 표시. v1.0에 있던 갈망 추이 그래프와 복약 순응률 시각화는 Post-MVP로 이동.

왜 필요한가  자기효능감 강화와 동기 유지의 최소 단위. v2.0은 구현 부담을 낮추기 위해 시각화 라이브러리 의존을 최소화.

어떻게 동작하는가

- 단주 일수: 큰 숫자 표시 (예: '단주 47일째')

- 세션 진행률: 12주 중 N주 완료 표시 (단순 막대 또는 텍스트)

- 더 풍부한 시각화(갈망 추이·복약 순응률)는 Post-MVP에서 추가

주의·한계  그래프가 우상향이 아닐 때 환자가 좌절하지 않도록, Post-MVP 시각화 추가 시 주석·설명 신중하게 설계.

4.6 (제외) P7 · 의료진 메시지 — Post-MVP로 이동

v2.0에 있던 P7 의료진 메시지 화면은 v3.0에서 Post-MVP로 이동되었습니다(의료진→환자 메시지 발송 기능 제외와 함께). 따라서 v3.0의 환자 앱은 P1∼P5, P8의 6개 화면으로 구성됩니다. 다음 외래 일정은 P1 홈 화면에 통합 표시됩니다(GET /me/patient 응답의 next_outpatient_date). 외래 일정 변경 시 의료진의 갱신 흐름은 5.3 D4 절을 참조하십시오. 실 환자 서비스 단계에서 P7과 의료진→환자 메시지 발송 기능의 복원이 필요합니다.

4.7 P8 · 설정

4.7.1 알림 시간 및 SSO 정보 관리

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 기능 | MVP-지원 | 약한 근거/이론적 |

무엇을 하는 기능인가  일일 체크인 알림 시간, 세션 진행 요일, SSO 정보 등을 환자가 변경.

왜 필요한가  환자의 일상 패턴에 맞춰 앱이 적응해야 순응도 유지.

어떻게 동작하는가

- 일일 체크인 알림 시간: 환자가 1시간 단위로 조정 가능

- 세션 진행 요일: 환자가 변경 가능 (단, 변경은 다음 주부터 적용)

- SSO 정보: D0에서 입력된 정보를 환자가 추가·수정 가능

- 임상 정보는 환자 수정 불가 (의료진만 D4에서 변경)

주의·한계  환자가 알림을 끄거나 사용을 그만두고자 하는 경우, v3.0에서는 환자 앱에서 직접 보낼 수 있는 ‘사용 중단 요청’ 엔드포인트가 제공되지 않습니다(Post-MVP). 환자의 사용 중단 의사는 다음 외래 진료에서 의료진에게 전달되며, 의료진이 D4(5.3절)에서 프로그램 상태를 active → withdrawn으로 직접 변경합니다. v3.0에서는 의료진 자동 알림이 없으므로 환자가 앱을 더 이상 열지 않더라도 시스템이 자동으로 감지·통보하지 않습니다.

5. 의료진 포털 기능 명세

의료진 웹 포털은 v2.0에서 3개 화면(D0, D2, D4)으로 축소되었습니다. v1.0의 D1(환자 목록)은 단순한 목록으로 간소화되어 D2에 통합되며, D3(알림 인박스)은 의료진 자동 알림 시스템 삭제와 함께 제거되었습니다.

5.0 화면 구성 요약

| 화면 ID | 이름 | 주요 역할 | 방문 빈도 |
| --- | --- | --- | --- |
| D0 | 퇴원 정보 입력 | 환자별로 1회 — 퇴원 시 임상 정보 입력 | 환자 1명당 1회 |
| D2 | 환자 목록 + 상세 대시보드 | 담당 환자 단순 목록 + 환자별 상태 종합 표시 | 외래 진료 시 |
| D4 | 재평가 입력 | 외래 진료 후 변경된 정보(약물 등)를 앱에 반영 | 외래 진료 후 |

v3.0에서 의료진 기능이 추가 축소되었습니다

v2.0에서 v3.0으로의 추가 축소 (대회 데모 집중): • D2 안전 이벤트 별도 조회·확인 처리 → Post-MVP (D2 상세 대시보드에 응답으로 통합 표시만) • D2 세션 이력 별도 조회 → Post-MVP (D2 상세 대시보드 응답에 통합) • D2 대화 원본 로그 조회 → Post-MVP (audit log 삭제와 함께) • D2 갈망 일지 조회 → Post-MVP (갈망 일지 자동 기록 Post-MVP) • D4 환자 메시지 발송 → Post-MVP • D4 Phase 수동 조정 → Post-MVP • D4 LLM 잠금 해제 → Post-MVP (잠금 해제는 환자 앱이 시간 기반 또는 사용자 확인으로 처리) v2.0 이전부터 빠져 있던 것: D1 목록 별도 화면, D3 알림 인박스, 24/7 SLA, SMS·푸시 발송, 백업 의료진.

5.1 D0 · 퇴원 정보 입력

5.1.1 8개 필드 입력 폼

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 의료진 포털 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  주치의가 환자 퇴원 시 8가지 항목을 입력. 이 입력이 완료되어야 환자 앱이 활성화됨.

왜 필요한가  이 정보가 LLM 시스템 프롬프트와 안전 임계값의 핵심 입력. 환자 자가 보고로는 정확성과 안전성을 보장 불가.

어떻게 동작하는가

- 필드 1: 진단 중등도 (DSM-5 중등도 / 중증, 드롭다운)

- 필드 2: 입원 기간 (일 단위 숫자)

- 필드 3: 처방 약물 (날트렉손·아캄프로세이트·디설피람 + 기타 선택)

- 필드 4: 동반 정신질환 (우울·불안·불면 등 다중 선택)

- 필드 5: 자살 사고 이력 (없음/과거에 있었음/입원 중 있었음/현재 있음 — 4단계)

- 필드 6: 주된 음주 트리거 (자유 텍스트 1~2줄)

- 필드 7: SSO 정보 (이름·관계·연락처)

- 필드 8: 다음 외래 예약일

- 제출 시 trigger 필드는 백엔드 LLM이 정규화 태그로 변환 (work_stress, social_pressure 등)

주의·한계  v2.0은 의료진 자동 알림이 없으므로 SSO의 '자살 위험 시 알림 동의' 필드는 의미 없어 제외. SSO 정보는 환자가 P4 응급 안내에서 직접 호출할 때만 사용됨. 임상 판단 항목(자살 사고·트리거)은 의사 본인이 직접 입력.

5.2 D2 · 환자 목록 + 상세 대시보드

5.2.1 담당 환자 단순 목록

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 의료진 포털 기능 | MVP-핵심 | 약한 근거/이론적 |

무엇을 하는 기능인가  의료진이 담당하는 모든 환자의 단순 목록 표시. v1.0의 정렬·필터 기능은 v2.0에서 제외.

왜 필요한가  MVP 단계에서 의료진이 담당하는 환자 수가 적을 것으로 예상(5~20명 수준). 정렬·필터 없이도 단순 목록으로 충분.

어떻게 동작하는가

- 표 형태: 환자 이름, 현재 Week, 단주 일수, 마지막 활동일

- 기본 정렬: 마지막 활동순 (가장 최근 활동 환자가 상단)

- 각 행을 탭하면 동일 화면 하단 또는 별도 영역에 상세 대시보드 표시

- 환자 수가 늘어나면 Post-MVP에서 정렬·필터 추가

주의·한계  환자 수가 50명 이상이면 검색이 필요. v2.0 사용 범위 내에서는 단순 목록으로 충분.

5.2.2 환자 상세 대시보드

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 의료진 포털 기능 | MVP-핵심 | 중간 근거 |

무엇을 하는 기능인가  한 환자의 정보(D0 입력 내역, 일일 체크인 추이, 세션 진행, 안전 이벤트)를 통합 응답 하나로 종합 표시.

왜 필요한가  외래 진료 시 의료진이 5분 안에 환자 상태를 파악할 수 있어야 함. v3.0은 의료진 자동 알림이 없으므로 의료진이 환자 위험을 발견하는 유일한 경로가 이 화면.

어떻게 동작하는가

- 상단: D0 정보 요약 (병명·약물·SSO·다음 외래일)

- 중단: 최근 30일 갈망·기분 추이, 복약 순응률

- 하단: 세션 진행 (Week N / 12), 최근 세션 SessionSummary 통합 표시

- 사이드: 안전 이벤트 로그 (등급 A 응급·등급 B 비응급 분리 표시) — D2 응답에 통합 포함

- v3.0에서 안전 이벤트 확인 처리·대화 원본 로그·세션 이력 별도 조회·갈망 일지 조회는 Post-MVP로 이동됨 — 별도 엔드포인트 호출 없이 D2 응답 하나로 통합 표시

주의·한계  v3.0에서 D2는 GET /provider/patients/{id} 단일 엔드포인트 응답으로 모든 정보를 한 번에 받아 표시. 의료진이 환자 위기를 인지하는 유일한 경로는 외래 진료 시 이 화면 직접 확인이므로 안전 이벤트 로그가 가장 눈에 띄게 배치되어야 함.

5.3 D4 · 재평가 입력 (v3.0 축소)

5.3.1 외래 진료 후 변경 사항 반영 (v3.0 단순화)

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 의료진 포털 기능 | MVP-핵심 | 중간 근거 |

무엇을 하는 기능인가  외래 진료 후 의료진이 약물 갱신, 다음 외래 일정 갱신, 프로그램 상태 변경만 입력 (v3.0 추가 축소).

왜 필요한가  환자 상태와 처방은 외래마다 변할 수 있음. 앱이 옛 정보로 작동하면 임상적으로 부적절한 응답 위험.

어떻게 동작하는가

- 약물 갱신: 추가·중단·용량 변경 (입력 즉시 LLM 컨텍스트에 반영)

- 다음 외래 예약일(next_outpatient_date) 갱신: 새 일정으로 변경 시 환자 P1 홈에 즉시 반영

- 프로그램 상태 변경: active → completed (12주 완료) / withdrawn (중도 중단)

- v3.0에서 Post-MVP로 이동된 항목: 환자 메시지 발송, Phase 수동 조정, LLM 잠금 해제

주의·한계  외래 진료 후 의료진이 D4에 입력하는 것을 잊으면 앱이 옛 정보로 작동. v3.0에서 의료진→환자 메시지 발송은 Post-MVP로 이동되었으므로, 외래 일정이 바뀐 경우 의료진은 D4에서 next_outpatient_date 갱신 엔드포인트로 직접 변경(환자 P1 홈에 즉시 반영). 의료진→환자 자유 메시지가 필요한 상황은 SMS·전화 등 앱 외 수단으로 보완. LLM 잠금 해제는 환자 앱이 시간 기반(24시간) 또는 사용자 명시적 확인으로 처리(4.3.3 참조).

6. 시스템 기능 명세 (백엔드 핵심 기능)

이 장은 환자나 의료진이 직접 보는 화면이 아니라 시스템 내부에서 작동하는 핵심 기능을 정리합니다. 구조도의 레이어 3·4·5에 해당합니다.

6.1 안전 분류기 (구조도 레이어 3)

6.1.1 5종 위험 신호 분류 + 2등급 처리

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  환자의 모든 입력을 받아 5종 위험 신호로 분류하고, 응급도에 따라 등급 A(자살·급성중독)와 등급 B(재발·복약중단·PAWS)로 분리해 다른 처리 경로로 보냄.

왜 필요한가  임상 안전성의 1차 방어선. 응급 상황은 LLM이 아닌 외부 자원으로 명확히 넘기고, 비응급 상황은 LLM이 적절한 분기로 대응.

어떻게 동작하는가

- 입력 1: 환자 발화 또는 데이터

- 입력 2: 환자 안전 프로파일 (D0 입력, 자살 사고 이력에 따라 임계값 다름)

- 처리: 룰 기반 키워드 매칭 + LLM 분류 hybrid (둘 다 동시 실행)

- 출력: { event_type, severity_grade: 'A'|'B', confidence, raw_matches } JSON

- 등급 A (자살·급성중독): SafetyEvent 기록 + LLM 응답 중단 + lock 상태 노출 → 환자 앱이 클라이언트 측에서 LLM 대화 진입 차단 → P4 응급 안내 화면으로 강제 이동 (잠금 해제는 환자 앱이 시간 기반 24시간 또는 사용자 명시적 확인으로 처리)

- 등급 B (재발): RESU 분기 컨텍스트로 전환

- 등급 B (복약 중단): SOMA 분기 컨텍스트로 전환

- 등급 B (PAWS): 일반 대화 안에서 인식되며 자료 안내 (별도 분기 없음)

- 위험 미발견 시: 일반 대화 흐름 계속

주의·한계  Recall(놓치지 않음) > Precision(잘못 잡지 않음). 즉 false negative(위험을 놓침)가 false positive(과대 경보)보다 임상적으로 훨씬 큰 손해. 임계값을 보수적으로 설정. 등급 A의 false positive(잘못 응급 안내)는 환자 경험에 부정적이지만, false negative보다 안전.

6.2 LLM 오케스트레이션 (구조도 레이어 4)

v2.0 LLM 컴포넌트 구성

메인 컨텍스트 3종 (Opus 4.7): 세션 대화 / 갈망 대화 / RESU·SOMA 분기 대화 보조 컴포넌트 3종 (Sonnet 4.6 또는 Haiku 4.5): 단계 판단기 / 세션 요약기 / 안전 분류기 LLM v1.0에 있던 CRIS(위기 개입), MISS(결석 대응), 콘텐츠 충실도 검증 LLM은 v2.0에서 모두 제거됨.

6.2.1 메인 컨텍스트 3종 운영

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  상황에 따라 3종 메인 컨텍스트(세션·갈망·분기) 중 하나를 활성화하여 LLM 응답 생성.

왜 필요한가  각 컨텍스트는 시스템 프롬프트, 메모리 범위가 모두 다름. 같은 컨텍스트로 모든 상황을 처리하면 임상 일관성 불가.

어떻게 동작하는가

- 세션 컨텍스트: Week 1~12 중 하나의 프롬프트 + 환자 컨텍스트 + 직전 세션 요약

- 갈망 컨텍스트: 갈망 대처 프롬프트 + 최근 7일 갈망 로그 + 학습한 대처 기술

- 분기 컨텍스트(RESU): 재발 대응 프롬프트 + 음주 보고 직전 대화 + 단주 일수 (AVE 차단)

- 분기 컨텍스트(SOMA): 복약 지원 프롬프트 + 복약 로그 + 환자 처방 정보

- 컨텍스트 전환은 LLM 단독 결정이 아니라 안전 분류기 결과 + 환자 명시적 선택의 조합

- 모든 메인 컨텍스트는 Opus 4.7 사용

주의·한계  컨텍스트 분리가 사용자에게 노출되면 안 됨 (자연스러운 전환이 UX 핵심). 동시에 시스템 내부에서는 분리가 엄격해야 함.

6.2.2 Week별 세션 시스템 프롬프트 관리

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  12개 Week의 세션 프롬프트를 버전 관리하며, 각 환자에게 정확한 프롬프트가 전달되도록 함.

왜 필요한가  12 Week × 5 단계 = 60개 단계의 임상 일관성을 보장하려면 프롬프트가 정확히 관리되어야 함.

어떻게 동작하는가

- 프롬프트 파일은 git 또는 별도 저장소에 버전 관리

- 환자 세션 시작 시 current_week 기반으로 정확한 프롬프트 로드

- 프롬프트에 환자 컨텍스트(D0 + 직전 세션 요약 + 최근 체크인) 런타임 주입

- 프롬프트 변경 시 변경 이력 기록

주의·한계  프롬프트 변경이 임상 효과를 바꾸므로, 운영 중 임의 변경 금지. 변경 후 임상가 시뮬레이션 재검증 필요.

6.2.3 단계 판단기 (Stage Tracker)

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 기능 | MVP-핵심 | 약한 근거/이론적 |

무엇을 하는 기능인가  CBT 세션 진행 중 환자가 5단계 중 어디에 있는지, 다음 단계로 전환할 준비가 되었는지 판단.

왜 필요한가  세션이 5단계 흐름을 따르도록 강제. 환자가 단계 3(핵심 콘텐츠 전달)을 건너뛰지 않게 함.

어떻게 동작하는가

- 별도 LLM(Sonnet 4.6) 호출, 매 환자 발화 후 실행

- 입력: 현재 단계, 현재 세션 대화 로그, 단계별 완료 조건

- 출력: { current_step: 1-5, ready_to_advance: bool, step_drift_risk: 'low'|'med'|'high' } JSON

- ready_to_advance=true이고 단계별 핵심 메시지가 전달되었으면 다음 단계로 전환

- 환자가 다른 주제로 빠지면 step_drift_risk 상승, 일정 임계값 초과 시 LLM이 부드럽게 복귀 유도

주의·한계  단계 판단기가 또 다른 LLM이므로 환각 가능. 단계 전환 잘못이 큰 임상 손해를 주지 않으므로 우선 단순 구현 후 운영하며 정확도 측정.

6.2.4 세션 요약기 (Session Summarizer) — NEW in v2.0

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  한 Week 세션이 종료될 때 다음 Week 세션 LLM에게 환자 정보를 인계할 요약을 생성. 인간 치료사가 차트에 진료 노트를 남기는 것의 LLM 버전.

왜 필요한가  12주에 걸쳐 LLM 컨텍스트를 일관되게 유지하려면 매 세션 종료 시 핵심 정보를 정제해 다음 세션에 넘겨야 함. 전체 대화 로그를 그대로 다음 세션에 넣으면 토큰 한도 초과 + 비용 폭증.

어떻게 동작하는가

- 트리거: 세션 종료 시점 (단계 5 완료 또는 환자가 명시적 종료)

- 모델: Sonnet 4.6

- 입력: 이번 세션의 전체 대화 로그, 이번 Week의 학습 목표, 직전 세션 요약(있는 경우)

- 출력: 구조화 JSON (v2.0에서는 구조만 정의, 구현은 다음 단계)

주의·한계  세션 요약기가 환각하면 다음 세션에 잘못된 환자 정보가 인계됨. 임상가 샘플링 검증으로 신뢰도 추적 필요.

세션 요약기 입출력 구조 (구현은 다음 단계)

세션 요약기의 상세 프롬프트는 다음 단계에서 작성. 본 v2.0에서는 입출력 구조만 정의.

입력 구조

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| session_week | integer | 이번 세션의 Week 번호 (1-12) |
| session_dialogue | array of messages | 이번 세션의 전체 환자·LLM 대화 |
| session_objectives | array of strings | 이번 Week의 학습 목표 (사전 정의) |
| previous_summary | json or null | 직전 세션 요약 (Week 1이면 null) |
| patient_context | object | D0 정보 + 최근 체크인 요약 |

출력 구조

| 필드 | 타입 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| session_completed_objectives | array of strings | 이번 Week 학습 목표 중 실제 달성된 항목 |
| session_unaddressed_objectives | array of strings | 이번 Week에서 다루지 못한 항목 (다음 세션 시작 시 보강) |
| patient_key_insights | array of strings | 환자가 이번 세션에서 표현한 핵심 통찰·자기인식 |
| identified_triggers | array of objects | 이번 세션에서 새로 식별된 환자별 트리거 (예: {tag: 'work_stress', context: '...'}) |
| assigned_homework | string | 이번 주에 환자에게 부여한 과제 (다음 세션에서 리뷰) |
| emotional_tone | string | 이번 세션 전반의 환자 정서 톤 ('engaged'·'resistant'·'low'·'volatile' 등) |
| next_session_handoff_notes | string | 다음 세션 LLM에게 직접 전달할 자유 메모 |
| safety_flags | array of objects | 이번 세션 중 발생한 안전 이벤트 요약 (등급·event_type) |

이 JSON이 다음 Week 세션 시작 시 시스템 프롬프트에 주입됨. previous_summary 필드의 값으로 들어가 LLM이 직전 세션 맥락을 이어갈 수 있게 함.

6.2.5 안전 분류기 LLM (보조 컴포넌트)

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  안전 분류기(레이어 3)가 룰 기반 키워드 매칭만으로 잡지 못하는 미묘한 위험 신호를 LLM이 보완 분류.

왜 필요한가  키워드만으로는 '사라지고 싶다' 같은 명시적 표현은 잡지만, 우회적·은유적 표현은 놓침. LLM 분류로 보완.

어떻게 동작하는가

- 모델: Haiku 4.5 (빠른 분류용)

- 트리거: 환자의 모든 발화 (병렬 실행)

- 입력: 환자 발화 + 직전 대화 맥락 2~3턴

- 출력: { event_type, severity_grade, confidence } JSON

- 키워드 매칭 결과와 OR 결합: 둘 중 하나라도 위험 감지 시 분기 발동

주의·한계  Haiku는 빠르지만 정확도가 Opus·Sonnet보다 낮음. confidence 임계값을 보수적으로 설정 (낮은 confidence도 등급 발동).

6.3 출력 검증 (구조도 레이어 5)

6.3.1 출력 필터 2종

| 분류 | MVP 등급 | 임상 근거 강도 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 기능 | MVP-핵심 | 강한 근거 |

무엇을 하는 기능인가  LLM이 생성한 응답을 환자에게 보내기 전 2가지 위반 검사. v1.0의 5종에서 v2.0의 2종으로 축소.

왜 필요한가  LLM이 임상적으로 부적절한 응답을 생성할 수 있는 마지막 방어선. 가장 중요한 두 가지(의학 어휘·AVE)만 유지하여 구현 부담 절감.

어떻게 동작하는가

- 필터 1: 의학 어휘 차단 — 진단·처방·복용량 조절 표현 차단

- 필터 2: AVE 위반 표현 차단 — '한 잔은 괜찮' 등 절주 권장·음주 합리화 차단

- 필터는 룰 기반 + Haiku 4.5 LLM 분류 hybrid

- 위반 발견 시: 차단 + LLM 재생성 요청 (최대 2회)

- 재생성도 위반 시: 안전 안내 fallback 메시지로 대체

- v1.0의 Sycophancy·세션 표류·위기 부적절 필터는 v2.0에서 제외

주의·한계  축소된 3종 필터(Sycophancy 등)의 부재로 미묘한 LLM 부적절 응답이 환자에게 도달할 가능성 ↑. 단, 임상 시뮬레이션 검증에서 발견 시 프롬프트 개선으로 대응 가능. 운영 데이터 축적 후 필터 추가 검토.

7. 데이터 모델 (개요)

이 장은 데이터베이스 구조의 개요를 제시합니다. 상세 스키마는 API 명세서와 함께 별도 문서로 작성됩니다.

7.1 8개 엔티티 목록 (v3.0)

v3.0의 데이터는 8개 엔티티로 구성됩니다. v2.0 대비 변경: CravingLog 제거 (갈망 일지 자동 기록 Post-MVP), ProviderMessage 제거 (의료진→환자 메시지 발송 Post-MVP), ConversationLog 단순화 (audit log 삭제로 감사 목적 제거, 디버깅 용도만 유지).

| 엔티티 | 한 줄 설명 | 주요 사용처 |
| --- | --- | --- |
| Patient | 환자 기본 정보, 프로그램 상태 | 전체 |
| DischargeProfile | 퇴원 시 의료진 입력 정보 | D0, LLM 컨텍스트 |
| SupportPerson | SSO 정보 (배우자·가족 등) | D0, P4 응급 안내 |
| Session | 주 1회 핵심 세션 진행 기록 | P3, D2 |
| SessionSummary | 세션 요약기 출력 (세션당 1건) | 다음 세션 인계, D2 |
| DailyCheckin | 일일 체크인 데이터 | P2, D2, 안전 분류기 |
| MedicationLog | 복약 자가 보고 | P2, SOMA 분기, D2 |
| SafetyEvent | 5종 위험 신호 발생 기록 (등급 A/B 분리) | D2 안전 이벤트 로그 |
| ConversationLog | LLM 대화 원본 (단순 디버깅용, 보관 기간 단축) | 디버깅 |

v3.0에서 v2.0 대비 변경된 엔티티

CravingLog: 삭제 — 갈망 일지 자동 기록이 Post-MVP로 이동됨 ProviderMessage: 삭제 — 의료진→환자 메시지 발송이 Post-MVP로 이동됨. D0의 next_outpatient_date는 Patient 또는 DischargeProfile에 직접 저장 ConversationLog: 유지하되 audit 목적 제거 — 디버깅·임상가 시뮬레이션 검토 용도로만 보관, 보관 기간 단축 가능

7.2 핵심 관계

- Patient 1 : N DailyCheckin, MedicationLog, Session, SafetyEvent — 환자별 누적

- Patient 1 : 1 DischargeProfile — 환자당 퇴원 정보 하나

- Patient 1 : N SupportPerson — 환자당 SSO 1명 (MVP는 1명만 사용)

- Patient N : 1 Provider — 환자 여러 명이 주치의 1명

- Session 1 : 1 SessionSummary — 세션마다 요약 1개

- Session N : 1 SessionSummary (previous) — 다음 세션이 직전 세션 요약을 참조

7.3 Post-MVP 확장 대비 필드

MVP에서 사용하지 않지만 향후 확장을 위해 미리 정의해 둘 필드들.

| 엔티티 | 필드 | MVP 처리 | Post-MVP 확장 |
| --- | --- | --- | --- |
| Patient | program_status | active / completed / withdrawn 3종만 | + maintenance, re-entered 추가 |
| Patient | current_phase | 1~3만 사용 | + Phase 4 (유지기) 활성화 |
| SupportPerson | access_level | info_only만 | + share_consent, full_account |
| SupportPerson | account_id | null | SSO 전용 앱 계정 ID |
| Session | phase | 1~3 저장 | Phase 4 저장 시작 |
| SafetyEvent | provider_notified_at | null (v2.0 의료진 자동 알림 없음) | 의료진 알림 발송 시각 |
| SafetyEvent | provider_acknowledged_at | null | 의료진 확인 시각 |

ProviderNotification 등의 엔티티는 v2.0에서 의도적으로 생성하지 않음. Post-MVP에서 의료진 자동 알림 시스템 추가 시 신규 엔티티로 도입.

7.4 데이터 보존 정책

프로그램 종료(Week 12) 후에도 환자 데이터를 즉시 삭제하지 않음. 이유:

- Post-MVP에서 유지기로 이어질 수 있도록

- 재발 후 재진입(re-entry) 환자의 과거 진행 참조

- 임상 연구·서비스 개선용 데이터셋 (개별 식별 정보 분리 후)

- 환자가 명시적으로 삭제 요청 시 즉시 삭제

8. 비기능 요구사항

v2.0은 기술 구현 검증이 목적이므로 v1.0보다 완화된 기준을 적용합니다. Post-MVP에서 실 환자 서비스 단계로 갈 때 엄격화 필요.

8.1 성능 요구사항

| 항목 | v2.0 목표 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 일반 LLM 응답 시간 | 60초 이내 첫 토큰 (v1.0은 30초) | 기술 검증 단계 완화 |
| 갈망 대화 응답 시간 | 60초 이내 | 기술 검증 단계 완화 |
| 안전 분류기 처리 | 3초 이내 (v1.0은 1초) | 기술 검증 단계 완화 |
| 출력 필터 처리 | LLM 응답 스트리밍과 병렬 | 지연 추가되지 않도록 |
| 일일 체크인 제출 | 3초 이내 저장 확인 | 사용자 경험 최소 기준 |

8.2 가용성 요구사항

| 항목 | v2.0 목표 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 환자 앱 가용성 | 95% (v1.0은 99.5%) | 기술 검증 단계 완화. 실 환자 사용 전 99%로 강화 필요 |
| 의료진 포털 | 90% | MVP는 외래 진료 시 사용 위주 |
| LLM API | 외부 의존, fallback 메시지 준비 | Anthropic API 장애 시 |

v2.0에서 의료진 자동 알림 시스템이 없으므로 SMS 발송 가용성 요구사항은 제외됨.

8.3 안전·임상 운영 요구사항

- 위기 신호 발생 시 환자에게 119/1393 안내가 정확히 표시되는지 100% 검증 (수동 테스트)

- 출력 필터 위반율 모니터링: 운영 데이터 기록만, 임계값은 운영 후 결정

- 안전 분류기의 false negative(위험 놓침) 감지를 위한 임상가 샘플링 검토: 매주 무작위 10건

- 등급 A 발생 후 LLM 대화 잠금 동작 정확성 100%

8.4 보안·프라이버시 요구사항

규제는 본 단계에서 고려하지 않지만, 임상 데이터의 민감성 때문에 다음은 v2.0에서도 필수:

- 환자 데이터 전송 시 TLS 1.2 이상

- 저장 시 데이터베이스 암호화 (at-rest encryption)

- 의료진 로그인 시 2단계 인증

- 환자 식별 정보와 임상 데이터 분리 저장

- LLM API 요청 시 환자 식별 정보 제외 (해시된 ID만 전송)

- 대화 원본은 환자 본인만 접근(GET /me/conversations/.../messages). v3.0에서 의료진의 대화 원본 조회 엔드포인트는 audit log 삭제와 함께 Post-MVP로 이동됨. 실 환자 서비스 단계에서는 audit log를 복원하여 ‘접근자·시각·범위’를 모두 기록해야 함(9.1 Post-MVP 표 참조).

9. MVP 범위 외 (Post-MVP)

이 장은 v3.0에서 의도적으로 제외한 기능들과 다음 버전 후보를 정리합니다.

9.1 v3.0에서 의도적으로 제외 (Post-MVP에서 복원 필요)

실 환자 사용을 위해 다음 단계에서 다시 추가해야 하는 기능들:

| 기능 | 제외 시점 | 복원 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 의료진 자동 알림 시스템 (24/7 SLA·SMS·푸시) | v2.0 이전 | 최우선 — 실 환자 사용 필수 |
| CRIS 위기 개입 LLM 분기 | v2.0 이전 | 보류 — 의료진 알림이 안정화된 후 결정 |
| 콘텐츠 충실도 검증 LLM | v2.0 이전 | 2순위 — 임상 신뢰성 확보 시 |
| 출력 필터 3종 (Sycophancy·표류·위기 부적절) | v2.0 이전 | 운영 데이터 분석 후 결정 |
| P5 진도 화면의 갈망 추이·복약 순응률 시각화 | v2.0 이전 | 2순위 — 환자 동기 부여 |
| P6 학습 화면 (Week별 보조 자료) | v2.0 이전 | 2순위 — 환자 학습 자료 |
| MISS 결석 대응 분기 | v2.0 이전 | 3순위 |
| D1 환자 목록의 정렬·필터 | v2.0 이전 | 환자 수 50명 이상 시 |
| D3 알림 인박스 화면 | v2.0 이전 | 의료진 알림 복원 시 동시 추가 |
| 의료진 안전 이벤트 확인 처리(acknowledge) | v3.0 추가 | 의료진 자동 알림과 함께 복원 |
| 의료진 환자 세션 이력 별도 조회 | v3.0 추가 | D2 응답 통합으로 대체 |
| 의료진 대화 원본 로그 조회 | v3.0 추가 | audit log와 함께 복원 |
| 의료진 환자 메시지 발송(P7 포함) | v3.0 추가 | 실 환자 사용 전 복원 |
| 의료진 Phase 수동 조정 | v3.0 추가 | 임상 운영 데이터 분석 후 |
| 의료진 LLM 잠금 해제 | v3.0 추가 | 실 환자 사용 전 복원 — 임상 안전성 핵심 |
| 갈망 일지 자동 기록 | v3.0 추가 | D2 의료진 갈망 일지 조회와 함께 |
| JWT Refresh Token + 토큰 회전 | v3.0 추가 | 실 환자 사용 전 복원 — 보안 핵심 |
| Audit log (대화·잠금 해제 등 민감 액션 추적) | v3.0 추가 | 실 환자 사용 전 복원 — 규제 준수 |
| iOS 앱 | v3.0 추가 | 안드로이드 안정화 후 |

9.2 새로운 기능 후보

| 기능 | 한 줄 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 유지기(Phase 4) 활성화 | 12주 종료 후 빈도를 낮춰 장기 유지 | 1순위 — 임상적 필요 큼 |
| SSO 전용 앱 | 배우자·가족용 별도 앱 | 2순위 — 임상 효과 강함 |
| 환자 진전에 따른 동적 세션 추천 | 환자별로 선택 세션 4개를 LLM이 추천 | 3순위 |
| 음성 대화 모드 | 텍스트 외 음성 입출력 | 3순위 |
| 오프라인 모드 | 네트워크 없을 때 일부 기능 사용 | 4순위 |
| 다국어 지원 | 한국어 외 영어·중국어 | 5순위 |

9.3 MVP에서 의도적으로 제외한 것 (장기 보류)

- 의료기기 인허가(식약처 DTx) — 별도 트랙으로 진행

- 외래 환자(입원 경험 없음) 지원 — 다른 임상 프로파일 필요

- 3개월 이후 자동 유지기 진입 — 임상 평가 후 결정 필요

- 환자 간 상호 작용(피어 서포트 그룹) — 안전 검증 추가 필요

- 결제·구독 시스템 — 첫 파일럿은 무료 제공

10. 다음 단계 (v3.0 대회 데드라인 6월 27일)

이 문서가 합의되면 다음 작업으로 이어집니다. v3.0은 대회 데드라인(6월 27일)에 맞춘 데모 완성이 목표이므로 우선순위가 명확합니다.

10.1 즉시 다음 작업

- 1주차 (5월 15~21일): 인프라·기술 스택 결정 (안드로이드 환자 앱 = RN/Flutter/Capacitor 중 택, 백엔드 = Node.js/Python 중 택, DB·PaaS 선택). 백엔드 개발자 — 인프라·DB 스키마·Auth, 의료진 웹 개발자 — Next.js 학습·D0 폼 시안, 환자 앱 개발자 — 안드로이드 환경 구축·P1 시안

- 2주차 (5월 22~28일): 백엔드 — LLM 게이트웨이·안전 분류기 v1, 의료진 웹 — D0 입력 폼 완성, 환자 앱 — P1 홈·P2 체크인. 마일스톤: SSE 단순 데모 동작 확인

- 3주차 (5월 29일~6월 4일): 백엔드 — 세션 대화 API + SSE·컨텍스트 빌더, 의료진 웹 — D2 환자 조회, 환자 앱 — P3 대화 화면. 마일스톤: Week 1 세션 1회 끝까지 완주

- 4주차 (6월 5~11일): 백엔드 — RESU·SOMA 분기·출력 필터·12주 프롬프트 통합, 환자 앱 — P4 응급 안내·갈망 대화. 마일스톤: 시연 시나리오 1회 리허설

- 5주차 (6월 12~18일): 통합 테스트·버그 수정·세션 요약기·UX 정리. 마일스톤: 전체 E2E 시나리오 동작

- 6주차 (6월 19~26일): 시연 환경 안정화·캐싱·예비. 6월 27일 데모 준비 완료

10.2 대회 데모 시연 권장 범위

- Week 1~3 세션만 완성 (Week 4~12는 프롬프트 작성만, 시연하지 않음)

- 시연 시나리오: 환자 첫 세션 진행 → 갈망 대화 → 안전 분류기 등급 B(재발 신호) → RESU 분기 응답 → 일일 체크인 → 의료진 D2 조회

- 시연 시간 5~10분으로 압축

10.3 v3.0에서 의도적으로 제외 - 임상 검증

사용자 결정에 따라 본 v3.0의 임상 검증 작업은 모두 데드라인 후로 미룹니다 (대회 데모 단순 완성에 집중):

- 12 Week × 5단계 = 60개 세션 단계의 임상가 시뮬레이션 검증 — 후순위

- 안전 분류기 정확도 검증 — 후순위

- 등급 A 발생 후 LLM 대화 잠금 동작 검증 — 후순위

- 출력 필터 위반 차단율 검증 — 후순위

- 세션 요약기 정확도 검증 — 후순위

- 의료진 D0 입력 시간 측정 — 후순위

10.4 실 환자 서비스로 가기 전 필수 추가 작업

v2.0은 실 환자 서비스용이 아닙니다

본 v2.0은 기술 검증용 프로토타입이며, 실제 환자에게 서비스하기 전에 다음 작업이 반드시 필요합니다: • 의료진 자동 알림 시스템 (D3 인박스, SMS·푸시, 24/7 SLA, 백업 의료진) 재구축 • 안전 분류기 성능 임상 검증 • 등급 A 발생 시 의료진 자동 알림 흐름 검증 • 12주 세션의 임상 효과 검증 (소규모 임상 시험) • 의료기기 인허가 또는 그에 준하는 임상 안전성 보증 절차